Zał. nr 5 do SWZ

UMOWA  NR  w z ó r /2025

Zawarta dnia …................................... 2025 r. pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „POMOC” ul. Koszarowa 12A, 23-200 Kraśnik,

NIP 715-020-17-84  reprezentowaną przez:

…......................................................................

zwanych w dalszej części  umowy "Zamawiającym"  z jednej strony, a:

…......................................................................

….....................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu........................... Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Remont instalacji elektrycznej piwnic oraz wymiana opraw oświetlenia piwnic i klatek schodowych w 4 budynkach wielorodzinnych przy ul. Koszarowej 8, 12, 14  i Osterwy 4 w Kraśniku”.

§ 2

1. W ramach zamówienia Wykonawca wykona następujący zakres robót w każdym z budynków:

1.1 wymiana (tj. dostawa i montaż przewodów, osprzętu i lamp) obwodów instalacji elektrycznej:

- oświetlenia korytarzy piwnic (okablowanie i oprawy LED z czujnikami ruchu);

- oświetlenia pomieszczeń technicznych w piwnicach (okablowanie, oprawy LED i włączniki);

- gniazd 230V w pomieszczeniach technicznych.

- oświetlenia piwnic indywidualnych lokatorów (napięcie obniżone do 120V) - w zakresie wykonawcy okablowanie i montaż puszek na korytarzach w pobliżu wejść do piwnic lokatorskich bez wprowadzania przewodów oraz montażu opraw i włączników w piwnicach lokatorów.

1.2 modernizacja głównych rozdzielnic elektrycznych (tablice rozdzielcze instalacji wewnętrznej budynków zasilające po 2 klatki schodowe na parterze przy złączach zasilania budynków) – zakres remontu tablic obejmuje dostawę i montaż wymaganego osprzętu oraz podłączenie zasilania nowych i istniejących obwodów elektrycznych w tablicach zgodnie z aktualnymi przepisami (bez wymiany zabezpieczeń przedlicznikowych i remontu złączy zasilania PGE).

1.3 wymiana (tj. dostawa i montaż) opraw oświetlenia klatek schodowych na oprawy LED z czujnikami ruchu i zmierzchu oraz regulacją czułości, czasu działania, likwidacja włączników oświetlenia na klatkach schodowych.

1.4 wymiana odcinków przewodów zasilających WLZ od głównych rozdzielnic elektrycznych  (zasilających po 2 klatki schodowe) do pierwszych rozdzielnic pionów lokatorskich na parterze każdej klatki schodowej.

2. Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych raz materiałów i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę.

2.1.1 Wykonanie obwodów oświetlenia korytarzy piwnic:

a) okablowanie przewodami płaskimi YDY 3x1,5 mm2 prowadzonymi natynkowo po ścianach piwnic  (należy wykonać oddzielne obwody oświetlenia korytarzy piwnic w każdej klatce) oraz montaż osprzętu i podłączenie do tablic w klatkach schodowych na parterze);

b) dostawa i montaż na korytarzach piwnic opraw LED z czujnikiem ruchu o parametrach min. 20W / 2000 Lm / IP44, barwa światła 3000-5000K, IP44, IK10, trwałość LED min. 30 000 h,

gwarancja producenta min. 24 miesiące.

2.1.2 Wykonanie obwodów oświetlenia pomieszczeń technicznych w piwnicach (rozdzielacze c.o, multimedia, itp.) - okablowanie przewodami płaskimi: YDY 3x1,5 mm2 prowadzonymi natynkowo,  montaż włączników natynkowych oraz opraw sufitowych LED 230V / IP44 bez czujników ruchu o parametrach min. 20W / 2000 Lm / IP44, barwa światła 3000-5000K, IP44, IK10, trwałość LED min. 30 000 h, gwarancja min. 24 miesiące.

UWAGA: Ze względu na planowane docieplenie stropów piwnic lampy LED w korytarzach i pomieszczeniach piwnic należy montować na ścianach bocznych (min. 12 cm poniżej stropu).

2.1.3 Wykonanie obwodów gniazd 230V dla pomieszczeń technicznych w piwnicach (pomieszczenia rozdzielaczy c.o, wodomierzy itp.) - okablowanie natynkowe przewodami płaskimi: YDY 3x2,5 mm2, montaż gniazd podwójnych natynkowych 230V IP44 w w/w pomieszczeniach wg wytycznych Zamawiającego.

2.1.4 Wykonanie obwodów oświetlenia piwnic lokatorskich (lub pomieszczeń wspólnych,  wynajmowanych i użytkowanych indywidualnie przez lokatorów) zasilanych napięciem  obniżonym do ok.120V -  zakres prac Wykonawcy obejmuje okablowanie przewodami płaskimi: YDY 3x1,5 mm2 prowadzonymi natynkowo po ścianach i montaż puszek rozdzielczych natynkowych IP44 na korytarzach w pobliżu wejść do piwnic lokatorskich I wspólnych (jedna puszka dla 2 do 3 pomieszczeń sąsiednich) – montaż puszek na ścianach na wysokości min. 12 cm poniżej stropu.

(należy wykonać osobny obwód oświetlenia pomieszczeń piwnic lokatorskich i wspólnych w każdej klatce schodowej.

2.2 Modernizacja rozdzielnic elektrycznych (tablic rozdzielczych na klatkach schodowych – dostawa, montaż osprzętu elektrycznego i podłączenie nowo wykonanych obwodów elektrycznych z dostosowaniem do aktualnych przepisów oraz podłączenie obwodów istniejących z wymianą bezpieczników na automatyczne i wykonanie uziemienia oraz pomiarów elektrycznych.

a) W każdej rozdzielnicy (zasilanej ze złącza trójfazowego i obsługującej po 2 klatki schodowe) należy zamontować wyłącznik główny SBN 3x40A oraz wyłącznik różnicowo – prądowy i bezpieczniki automatyczne w ilości ok.12 szt. dla podzielonych obwodów zasilania:

- oświetlenia klatek schodowych (2 x 16A),

- oświetlenia korytarzy piwnic (2 x B16A),

- oświetlenia pom. wspólnych i technicznych (2 x B16A),

- oświetlenia piwnic lokatorskich (2 x B16A zasilane z układu obniżonego napięcia 110V),

- gniazd 230V w pom. technicznych i  w tablicach (2 x B20A),

- rezerwa ( 1 x B16A),

- zasilanie domofonu 1x B 6A,

b) dodatkowo w każdej tablicy zamontować gniazdo 230V,

c) wykonać uziemienie nowych obwodów instalacji elektrycznej,

d) wykonać trwałe i czytelne opisy zabezpieczeń w rozdzielnicach,

e) wykonać pomiary kontrolne nowych obwodów elektrycznych i zabezpieczeń zgodnie z przepisami i sporządzić protokoły z pomiarów.

2.3 Wymiana (tj. dostawa i montaż) opraw oświetlenia klatek schodowych na LED z czujnikami ruchu i zmierzchu oraz regulacją czułości czujnika zmierzchu i czasu działania.

a) demontaż istniejących opraw żarowych (Uwaga: zdemontowane oprawy żarowe z czujnikami ruchu z przedsionków klatek schodowych należy przekazać Zamawiającemu)

b) dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED - plafoniery sufitowe w kolorze białym, z czujnikami ruchu i zmierzchu oraz regulacją czułości i czasu działania,

źródło światła LED o mocy 20 - 25 W, strumień świetlny min. 2000 Lm, barwa światła 3000-4500K, IP44, IK10, żywotność LED min. 30 000 h, gwarancja producenta na min. 24 miesiące.

c) demontaż istniejących włączników oświetlenia klatek schodowych oraz trwałe, bezpieczne i estetyczne zaślepienie puszek podtynkowych po demontażu włączników.

2.4 Wymiana odcinków przewodów zasilających WLZ od głównych rozdzielnic elektrycznych  (zasilających po 2 klatki schodowe) do pierwszego złącza rozdzielnic zasilających liczniki lokatorskie na parterze każdej klatki schodowej. (okablowanie przewodem LGY 16x5 mm2  po ścianach przedsionków klatek schodowych oraz zejść i korytarzy piwnic.

2.5 Odcinki przewodów elektrycznych od rozdzielnic na parterze do korytarzy piwnicznych (czyli w przedsionkach, klatkach schodowych i w zejściach do piwnic) powinny być prowadzone w listwach lub rurach osłonowych z PCV.

3. Zakres robót elektrycznych dla poszczególnych zadań i budynków:

  - Zadanie 1. Budynek wielorodzinny przy ul. Koszarowej 8

Budynek 5-kondygnacji nadziemnych + piwnica, 6 klatek schodowych, 70 mieszkań.

a) ilość opraw oświetlenia korytarzy piwnic do wymiany:  = 36 szt.

b) ilość opraw oświetlenia i włączników pom. tech. i wspólnych w piwnicach do wymiany: 22 kpl.

c) ilość gniazd 230V w pomieszczeniach technicznych podlegająca wymianie: 12 szt

d) ilość tablic rozdzielczych na klatkach schodowych do modernizacji: 3 szt.

e) ilość opraw oświetlenia klatek schodowych podlegająca wymianie: 36 szt.

f) wymiana odcinków WLZ w zakresie zgodnym z pkt. 2.4 SWZ do rozdzielnic 6 klatek schodowych.

  - Zadanie 2. Budynek przy ul. Koszarowej 12

Budynek 5-kondygnacji nadziemnych + piwnica, 8 klatek schodowych, 100 mieszkań.

a) ilość opraw oświetlenia korytarzy piwnic do wymiany: 8x6 szt = 48 szt.

b) ilość opraw oświetlenia i włączników pom. tech. i wspólnych w piwnicach do wymiany: 24 kpl.

c) ilość gniazd 230V w pomieszczeniach technicznych podlegająca wymianie:  16 szt

d) ilość tablic rozdzielczych na klatkach schodowych do modernizacji: 4 szt.

UWAGA: tablice i złącza elektryczne w tym budynku zostały zmodernizowane w 2020 r.

Należy w nich jedynie zamontować 4 kpl. wyłączników różnicowo – prądowych i podłączyć do nowych obwodów instalacji elektrycznej piwnic.

e) ilość opraw oświetlenia klatek schodowych podlegająca wymianie: 48 szt.

f) wymiana odcinków WLZ w zakresie zgodnym z pkt. 2.4 SWZ do rozdzielnic 6 klatek schodowych o  nr 1 do 6.

3.3 Zadanie 3. Budynek przy ul. Koszarowej 14

Budynek 5-kondygnacji nadziemnych + piwnica, 9 klatek schodowych, 115 mieszkań.

a) ilość opraw oświetlenia korytarzy piwnic do wymiany: 9x6 szt  = 54 szt.

b) ilość opraw oświetlenia i włączników pom. tech. i wspólnych w piwnicach do wymiany: 24 kpl.

c) ilość gniazd 230V w pomieszczeniach technicznych podlegająca wymianie:  18 szt.

d) ilość tablic rozdzielczych na klatkach schodowych do modernizacji: 4 szt.

e) ilość opraw oświetlenia klatek schodowych podlegająca wymianie: 54 szt.

f) wymiana odcinków WLZ w zakresie zgodnym z pkt. 2.4 SWZ do rozdzielnic 9 klatek schodowych.

3.4 Zadanie 4. Budynek przy ul. Osterwy 4

Budynek 5-kondygnacji nadziemnych + piwnica, 5 klatek schodowych, 65 mieszkań.

a) ilość opraw oświetlenia korytarzy piwnic do wymiany:  5x6 szt  = 30 szt.

b) ilość opraw oświetlenia i włączników pom. tech. i wspólnych w piwnicach do wymiany: 20 kpl.

c) ilość gniazd 230V w pomieszczeniach technicznych podlegająca wymianie: 10 szt

d) ilość tablic rozdzielczych na klatkach schodowych do modernizacji: 3 szt.

e) ilość opraw oświetlenia klatek schodowych podlegająca wymianie: 30 szt.

f) wymiana odcinków WLZ w zakresie zgodnym z pkt. 2.4 SWZ do rozdzielnic 5 klatek schodowych.

- Wszystkie. materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót zamawia, dostarcza zabezpiecza Wykonawca. Materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe o dobrej jakości i dużej trwałości oraz posiadać aktualne deklaracje, atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz instrukcje montażu i obsługi w języku polskim.

- Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót kart materiałowych proponowanych opraw oświetleniowych (dla klatek schodowych i piwnic) zgodnych z wymaganiami niniejszej SWZ i obowiązujących przepisów - z podaniem producenta i konkretnego typu urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane parametry techniczne, gwarancję producenta na min. 24 miesiące oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i obrotu w UE - do akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca, wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy roboty, wykona zgodnie z instrukcjami montażu stosowanych materiałów oraz zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki budowlanej. Ponadto będzie zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym min. przepisami techniczno – budowlanymi oraz przepisami, zasadami BHP i PPOŻ.

- Przed przystąpieniem do prac kierownik robót przedstawi oświadczenie w zakresie BHP tj. o posiadaniu aktualnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku monter instalacji elektrycznej i aktualnych szkoleń okresowych i stanowiskowych – wszystkich osób wykonujących prace objęte umową.

- Na każdym etapie robót Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać ład i porządek na terenie budowy tak aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia mieszkańców.

- Porządkowanie korytarzy i pomieszczeń po pracach remontowych oraz wywóz i utylizacja odpadów z terenu budowy winny być prowadzone na bieżąco.

- Demontaż istniejących przewodów instalacji elektrycznej piwnic, osprzętu, wyposażenia tablic oraz opraw oświetlenia piwnic i klatek schodowych Wykonawca winien wykonywać na bieżąco przy wymianie i podłączaniu nowych obwodów lamp i osprzętu w tablicach dla zapewnienia jak najkrótszych przerw działania instalacji i jak najmniejszej uciążliwości dla mieszkańców.

- Z uwagi na prowadzenie remontu instalacji elektrycznej w zamieszkałych budynkach wielorodzinnych, należy prowadzić remont etapami, z podziałem na poszczególne klatki schodowe, z możliwie najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców.

- Prace wymagające wyłączenia prądu do mieszkań można wykonywać w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 po pisemnym zawiadomieniu lokatorów o planowanych wyłączeniach. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia remontu w taki sposób, aby codziennie najpóźniej po godzinie 16.00 zapewnić dopływ prądu do wszystkich lokali mieszkalnych i pomieszczeń technicznych wymagających stałego zasilania w  budynkach.

- W razie konieczności wykonania robót dodatkowych, tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia obmiaru i protokołu konieczności ich wykonania. Przed realizacją robót wymagane będzie zatwierdzenie protokołu przez Inwestora. Po zakończeniu robót Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego kosztorysu powykonawczego w celu ich rozliczenia.

§ 3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 30 września 2025 r.

2. Termin rozpoczęcia budowy wyznacza się na dzień, w którym Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy.

3. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie …............................................................................., posiadający stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid................................   i będący czynnym członkiem izby inżynierów budownictwa

4. Zamawiający może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych oraz zorganizować i utrzymać na własny koszt zaplecze socjalne i magazynowe.

2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w obowiązujących przepisach Prawa Budowlanego oraz polskich normach.

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub w przypadku braku norm zgodności z aprobatą techniczną.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości wykonanych robót na terenie budowy.

5. Cena określona niniejszą umową zawiera koszt wszelkich badań lub ekspertyz wynikających z dokumentacji technicznej, norm i przepisów pozwalających na ocenę jakości wykonywanych prac oraz koszty usunięcia wszelkich szkód i zniszczeń powstałych w trakcie wykonywania prac.

6. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

8. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku wokół i na placu budowy.

9. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego placu budowy i elementów budynku, które naruszył lub zniszczył w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

10. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z wody, niezbędnej do prac budowlanych, z budynku w zasobach Zamawiającego, po zakończeniu robót zapłaci za jej zużycie.

§ 5

Cenę ryczałtowa za realizację przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości zgodnej z ofertą Wykonawcy na kwotę …...........................,- zł netto ….........................zł  brutto.(słownie :.........................................zł brutto).

W tym:

........................ (wg zadań 1 - 4)

2. Wskaźniki do kosztorysowania  ewentualnych nieprzewidzianych robót dodatkowych:

Rg ............... zł, Ko ......... %, Z  .......... %, Kz.…. .... %.

3. Należność z tytułu wykonania całości zamówienia regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie   końcowego protokołu odbioru robót, podpisanego przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

4. Ustalona cena ryczałtowa obejmuje pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlanej. W związku z tym nie przewiduje się rozliczania robót dodatkowych, z zastrzeżeniem robót dodatkowych wymienionych w protokole konieczności, o którym mowa w §1 ust. 7 umowy, za których wykonanie Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie  końcowego protokołu odbioru robót, podpisanego przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z wody, niezbędnej do prac budowlanych, z budynku przy którym wykonywane są wspomniane prace, po wykonaniu całości prac zostanie wyliczone zużycie wody na podstawie wskazań wodomierza i w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki wystawiona przez Spółdzielnie będzie faktura, którą Wykonawca zobowiązuje się zapłacić, w terminie określonym na fakturze.

6. Zamawiający płaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w uregulowaniu należności.

§ 6

1. Zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania umowy stanowić będzie kwota ….…..... zł (słownie: ... zł) wniesiona w postaci wadium do przetargu.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 60% kwoty wadium zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po sporządzeniu ostatniego protokołu odbioru (z wynikiem pozytywnym) robót, z zastrzeżeniem ust. 3. Pozostała kwota w wysokości 40% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostanie na nieoprocentowanym rachunku bankowym i zostanie zwrócona po upływie okresu gwarancji, określonego w §7 ust.1 umowy.

3. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia kwoty 60% zabezpieczenia należytego wykonania umowy do zwrotu w ciągu 14 dni po sporządzeniu ostatniego protokołu odbioru o koszty, o których mowa w §6 ust. pkt 2 ppkt 6 i §10 ust. 4 lit. a umowy, do czasu naprawy szkód lub usunięcia wad przez Wykonawcę. Strony ustalą pisemnie wysokość pomniejszenia, o którym mowa powyżej.

4. Jeżeli Wykonawca nie naprawi szkód w wyznaczonym terminie, w wysokości poniesionych kosztów przez Zamawiającego lub jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający zatrzyma pomniejszenie, o którym mowa w ust. 3 na pokrycie kosztów naprawy szkód lub usunięcia wad.

§ 7

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie (po zgłoszeniu przez Wykonawcę) odbiorów robót zanikowych, odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zrealizowanego zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i Polskimi Normami,

2) zgłaszanie do Zamiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót zanikowych i poszczególnych etapów remontu do odbioru,

3) ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności:

a) robót objętych umową, materiałów oraz wszelkiego mienie ruchomego związanego z wykonaniem robót,

b) szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a w związku z prowadzonymi robotami zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy w stosunku do zatrudnionych osób i innych osób trzecich, oraz przestrzeganie zasad i przepisów BHP,

4) pełnienie funkcji generalnego wykonawcy bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu, generalny wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przyjęcia do czasu  oddania obiektu i robót wykonywanych na terenie budowy,

5) zapewnienie kierownika budowy posiadającego wymagane odpowiednie uprawnienia  budowlane,

6) naprawa na własny koszt i w ramach zamówienia wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji robót,

7) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru robót,

8) utrzymywanie ładu i porządku na terenie budowy.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …......... miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Usterki i wady przedmiotu umowy Wykonawca usuwa w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego pisemnie, chyba że Zamawiający w protokole wyznaczy inny termin ich usunięcia. Zamawiający w takim przypadku zgłoszenia dokona w formie listu poleconego na adres Wykonawcy.

3. Jeżeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia innej jednostce na koszt Wykonawcy.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9 pkt 1 c), w przypadku gdy:

a) Wykonawca nie rozpocznie robót w terminie określonym w § 2, po uprzednim pisemnym wezwaniu do ich rozpoczęcia, w terminie 5 dni od daty doręczenia wezwania,

b) Wykonawca nie zakończy robót w terminie określonym w § 2, po uprzednim pisemnym wezwaniu do ich zakończenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Za doręczenie wezwania, o którym mowa w ust. 1 uznaje się potwierdzenie odebrania listu poleconego lub awizo poczty o dwukrotnej próbie doręczenia listu poleconego na adres Wykonawcy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9 pkt 2 c) w przypadku nie przekazania przez Zamawiającego, w terminie określonym w § 5 ust 1 lit.a, frontu robót,  po uprzednim pisemnym wezwaniu do przekazania frontu robót.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez zapłaty kary umownej o której mowa w § 9 pkt 2 c), z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, które są następstwem wprowadzenia powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, których skutkiem jest ograniczenie w przemieszczaniu osób, niedostępności materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, zakazie prowadzenia działalności.

§ 10

1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za:

a)	zwłokę w przekazaniu placu budowy (frontu robót) w wysokości 0,1%  ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu umowy ustalonej przez strony, wymienionej w §4 umowy, za każdy dzień zwłoki,

b)	zwłokę w uregulowaniu należności - odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki,

c)	odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wys. 5%  ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu umowy ustalonej przez strony, wymienionej w §4 umowy.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:

a)	nieterminowe oddanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2%  ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu umowy ustalonej przez strony, wymienionej w §4 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b)	za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1%  ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu umowy ustalonej przez strony, wymienionej w §4 umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

c)  odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wys. 5% ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu umowy ustalonej przez strony, wymienionej w §4 umowy,

d) odstąpienie od umowy, w wys. 5%  ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu umowy ustalonej przez strony, wymienionej w §4 umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robót w terminie określonym w § 2, po uprzednim pisemnym wezwaniu do ich rozpoczęcia, w terminie 5 dni od daty doręczenia wezwania,

e)  odstąpienie od umowy, w wys. 5%  ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu umowy ustalonej przez strony, wymienionej w §4 umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie zakończy robót w terminie określonym w § 2, po uprzednim pisemnym wezwaniu do ich zakończenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania,

3. Naliczanie kar nie jest obligatoryjne.

4. Kary umowne do zapłaty których zobowiązany jest Wykonawca, Zamawiający ma prawo potrącić z:

1) z kwoty zabezpieczenia o którym mowa w §5 ust. 1 umowy,

2) z kwoty wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy, o którym mowa w §4 umowy,

według uznania do łącznej kwoty wymagalnej.

§ 11

1. Przedstawiciel Zamawiającego przystąpi do odbioru robót zanikowych zgłoszonych przez Wykonawcę w ciągu najpóźniej 2 dni roboczych od zgłoszenia i wpisu w dzienniku budowy.

2. Komisja powołana przez Zamawiającego przystąpi do odbioru końcowego robót objętych umową po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia danego etapu robót i gotowości do odbioru, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiający w terminie do 10 dni od daty potwierdzenia gotowości przystąpi do odbioru i zakończy czynności odbiorowe w terminie do 14 dni od dnia przystąpienia do odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)   jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia lub wyznaczyć w protokole odbioru termin na ich usunięcie,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

§ 12

1. Wykonawca realizuje roboty siłami własnymi bądź przez podwykonawców, ponosi jednak pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość, termin robót, oraz usunięcie wad  w okresie gwarancji.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego zgodnie z art. 647 § 2,3 i 4 Kodeksu Cywilnego.

§ 13

1. Strony umowy, celem doręczeń wszelkiej korespondencji - zawiadomień, wezwań i innych pism przewidzianych umową ustalają, że:

1) adresem Zamawiającego jest:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc", ul. Koszarowa 12A, 23-200 Kraśnik, email: sekretariat@smpomoc.pl

2) adresem Wykonawcy jest:

.........................................................

….....................................................

2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

2. Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez  właściwy sąd dla miejsca wykonywania inwestycji.

3. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

6. Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- oferta Wykonawcy

- SWZ oraz przedmiary robót.

Z A M A W I A J Ą C Y							                 W Y K O N A W C A